| БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛКАhЫ БАЛТАС РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ ТУШKЫР АУЫЛ СОВЕТЫ АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ ХАКИМИӘТЕ |  | АДМИНИСТРАЦИЯ Сельского поселения Тошкуровский сельсовет муниципального района Балтачевский район РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН |
| --- | --- | --- |

КАРАР                               № 9                         ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 март 2022 й.                                                                 11 марта 2022г.

О подготовке и проведении  противопаводковых

мероприятий  на территории сельского поселения

Тошкуровский сельсовет муниципального района

Балтачевский район Республики Башкортостан в  2022 году

Руководствуясь Федеральным законом от 21 декабря 1994 года №68-ФЗ “О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера”, в целях своевременной и качественной подготовки населенных пунктов , хозяйственных строений, мостов, организаций, учреждений, других сооружений  к пропуску весеннего половодья  2022 года, а также своевременной эвакуации населения и материальных ценностей из подтопляемых мест,  Администрация сельского поселения Тошкуровский сельсовет  муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать противопаводковую комиссию сельского поселения Тошкуровский сельсовет  муниицпального района Балтачевский район Республики Башкортостан (далее-Комиссия) и утвердить прилагаемый ее состав.

2. Утвердить прилагаемый План мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории сельского поселения Тошкуровский сельсовет муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан на  2022 год.

3. Комиссии вести мониторинг паводковой обстановки на реках территории сельского поселения и оказать учреждениям, организациям и населению организационно-методическую помощь в подготовке и проведении противапаводковых мероприятий.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения                                                     Б.Ф.Аглямов

Утверждён

постановлением  администрации

сельского поселения

Тошкуровский сельсовет

муниципального района

Балтачевский район  РБ

от 11 марта 2022 г. № 9

СОСТАВ

противопаводковой  комиссии, образованной при Администрации

сельского поселения Тошкуровский сельсовет муниципального

района Балтачевский рай	он Республики Башкортостан

Аглямов Б.Ф.-  глава сельского поселения, председатель комиссии

Шарафиева Ф.Ф..- управляющий делами, зам.председателя комиссии

Члены комиссии:

1.Марданов Ильхам Рашитович- директор  ООО “Урал” (по согласованию);

2.Галиев В.Р.- фельдшер  вет.участка д.Тошкурово (по согласованию)

3.Галиева Э.Р.-зав.детсадом д.Тошкурово (по согласованию)

4.Бадыгова М.Ф.-фельдшер СУБ д.Тошкурово (по согласованию)

5.Рахимов Д.Г.-зав.школой д.Асавка (по согласованию)

6.Суфиарова Л.Б.- староста д.Новобалтачево (по согласованию)

7.Иргизов А.Б.- фельшер ФАП д.Новобалтачево ( по согласованию)

8.Глимшина Г.Р.-фельдшер ФАП д.Асавка (по согласованию)

9.Исмагзамов Ф.Д.- староста д.Мищерово (по согласованию)

10.Вахитов А.В.- староста д.Тошкурово ( по согласованию)

11.Закирова Рамзия Николаевна- специалист АСП, староста д. Манагазово

Утвержден

постановлением администрации

сельского поселения

Тошкуровский сельсовет

муниципального района

Балтачевский район

Республики Башкортостан

от  11 марта 2021 года № 9

ПЛАН

мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории сельского поселения Тошкуровский сельсовет муниципального района Балтачевский  район Республики Башкортостан в 2022 году

| № пп | Мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечить мониторинг и прогнозирование прохождения весеннего половодья на территории СП Тошкуровский сельсовет р.Быстрый Танып , р.Тошкур, р.Раскале, р.Муктар и пруда Агедел | постоянно | Противопаводковая комиссия СП Тошкуровский сельсовет Администрация СП Тошкуровский сельсовет |
| 2 | Проверить готовность сил и средств к проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС | До 01 апреля 2022г | Противопаводковая комиссия СП Тошкуровский сельсовет |
| 3 | Определить населенные пункты, складские помещения, животноводческие объекты, материальные ценности, которые могут быть затоплены паводковыми водами | до 05.04.2022г. | Члены противопаводковая. комиссии |
| 4 | Для пропуска весеннего паводка в населенных пунктах сельского поселения Тошкуровский сельсовет произвести очистку от льда и снега водосливных труб и мостов, очистить дороги . | до 10.04.2022 | Противопаводковая комиссия СП Тошкуровский сельсовет |
| 5 | По всем населенным пунктам организовать очистку территории вокруг колодцев и скважин с целью недопущения попадания паводковых вод в питьевую воду . | до 10.04.2022 | жители населенных пунктов |
| 7 | Провести инструктаж и разъяснительную работу о весеннем паводке среди учащихся и родителей | до 10.04.2022г. | зав. .школой по согласования |
| 8 | Провести инвентаризацию мест захоронения ТБО, несанкционированных скоплений бытовых отходов, скотомогильников на территории СП | до 05.04.2022 | Глава СП Тошкуровский сельсовет по согласованию: фельдшер Галиев В.Р. |
| 9 | Информирование населения сельского поселения о прогнозе паводковой обстановки, ее развитии, о порядке действий при угрозе наводнения и в период паводка | постоянно | Глава сельского поселения |
| 10 | Укомплектовать аварийные бригады, определить места стоянок тракторов для выполнения работ по обеспечению сохранности мостов, производственных объектов и дорог | до 01.04.2022 | Глава СП Тошкуровский сельсовет ООО «Урал» ( по согласованию) |
| 11 | В период прохождения ледохода и высокого уровня паводковых вод организовать дежурство и взаимодействие с ЕДДС района | по мере подъема воды | Противопаводковая комиссия |